Informações Gerais
Data da reunião: 29/02/2015	Local: Inf
Reunião marcada por: Equipe
Participantes
Augusto César	Desenvolvimento
Guilherme Alves	Scrum Master
Jhordan Gabriel	Desenvolvimento
Igor Queiroz	Desenvolvimento

Assuntos da Reunião
1 – Retrospectiva do Sprint 3; / 2 – Review do Sprint 3;
Memória da Reunião
Segue abaixo relato da reunião: / Pela ausência parcial de um dos membros da equipe, o tempo de entrega foi comprometido, sendo alguns casos de uso necessitados de se passar para o próximo sprint. / A reunião pela web se mostrou uma boa solução para o problema de tempo, apesar de lenta, é flexível.