Informações Gerais
Data da reunião: 18/02/2015	Local: CA-B
Hora início: 18h 50min	Hora término: 19h 00min
Reunião marcada por: Equipe
Participantes
Augusto César	Product Owner
Guilherme Alves	Scrum Master
Jhordan Gabriel	Desenvolvimento
Igor Queiroz	Desenvolvimento

Assuntos da Reunião
1 – Retrospectiva do Sprint 1; / 2 – Review do Sprint 1;
Memória da Reunião
A reunião foi iniciada às 18h 50min. / Segue abaixo relato da reunião: / Foi discutido sobre a comunicação entre a equipe no Sprint 1, uso do Trello para o registro de atividades finalizadas do projeto, de modo que é preciso melhorar a coordenação entre os integrantes do projeto, para que as atividades possam ocorrer de maneira mais ágil. / Durante o Sprint 1, foram desenvolvidos completamente os casos de uso Listar artefatos e Fazer Login. / A reunião encerrou às 20h 30min.